|  |
| --- |
| Додаток 2  до Цільової програми створення  та ведення містобудівного кадастру  в Рівненському районі на 2022 – 2024 роки |

Заходи, обсяги та джерела фінансування

Цільової програми створення та ведення містобудівного кадастру в Рівненському районі

на 2022 – 2024 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Виконавець | Рік | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. | | | | Очікувані результати |
| всього | у т.ч.за джерелами фінансування | | |
| районний  бюджет | місцеві бюджети | інші джерела |
| 1. | Проведення комплексу дослідних робіт та аналізу зі створення містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022 | 25 | - | - | 25 | Науково обґрунтовані висновки щодо деталізації запровадження містобудівного кадастру |
| 2. | Розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022-2023 | 25 | - | - | 25 | Розробка методичних документів по створенню і веденню кадастру на відповідних рівнях |
| 3. | Організація формування геоінформаційної системи містобудівного кадастру району, проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до геоінформаційного ресурсу містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022 | 25 | - | - | 25 | Складання каталогів інформаційних джерел з вказівкою назви документа, територіальної приналежності об’єкта, складу документа, об’єму і форми зберігання, актуальності інформації |
| 2023 | 25 | - | - | 25 |
| 2024 | 25 | - | - | 25 |
| 4. | Проведення заходів з налаштування комунікаційних каналів обміну інформацією геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022 | 20 | - | - | 20 | Забезпечення геоінформаційної системи мережевим обладнанням та каналами зв'язку, обміну інформацією |
| 2023 | 15 | - | - | 15 |
| 2024 | 20 | - | - | 20 |
| 5. | Реалізація засобів прикладного програмного інтерфейсу для реалізації обміну даними між містобудівними кадастрами різних рівнів | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022 | 15 | - | - | 15 | Здійснення обміном даними між містобудівними кадастрами різних рівнів |
| 2023 | 15 | - | - | 15 |
| 2024 | 15 | - | - | 15 |
| 6. | Придбання, встановлення робочих станцій геоінформаційної системи та інших технічних пристроїв, необхідних для функціонування містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2022 -  2023 | - | - | Відповідно до потреб кожної громади | - | Забезпечення комплексом технічних засобів для обробки та введення геопросторових даних, для виведення різнопланової містобудівної інформації |
| 7. | Придбання спеціалізованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру. Встановлення та налаштування спеціального програмного забезпечення робочих станцій. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2023 - 2024 |  |  | Відповідно до потреб кожної громади |  |  |
| 8. | Розробка геоінформаційного порталу. Встановлення та налаштування програмного забезпечення геопорталу містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2023 -  2024 | 50 | - | - | 50 |  |
|  |
| 9. | Виготовлення цифрових топографічних карт громад М 1:10000  (за межами населених пунктів) і М 1:2000  ( в межах населених пунктів) | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2023 -  2024 |  | - | Відповідно до потреб кожної громади |  | Введення в систему містобудівного кадастру єдиної цифрової топографічної карти території громади та населених пунктів |
| 10. | Оброблення архівних, геопросторових, картографічних та інших кадастрових матеріалів. Постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян витягами з містобудівного кадастру | Виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад | 2023 | 50 |  |  | 50 | Формування кадастрових довідок на запити та їх надання.  Створення бази даних інвестиційних майданчиків області та розміщення зазначеної інформації на геопорталі |
| 2024 | 50 |  |  | 50 |
|  | **Всього** **за Програмою** |  |  | **375** |  |  | **375** |  |