|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови районної державної адміністрації -начальника районної військової адміністрації  20.07.2023 № 133 |

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Рівненського району до осінньо-зимового періоду 2023/24 та його проходження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Забезпечити здійснення моніторингу та контролю за підготовкою, своєчасним початком та станом проходження опалювального сезону суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та суб’єктами господарювання соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, у частині виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, дотримання належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, організацій їх експлуатації, проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробування енергообладнання котелень, теплових пунктів у визначені строки, дотримання порядку повідомлення про технологічні порушення та порядку розслідування технологічних порушень | До завершення осінньо-зимового періоду 2023/24 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 2 | Забезпечити здійснення контролю за станом безпеки енергопостачання соціально важливих об’єктів, які визначені райдержадміністрацією як пріоритетні, зокрема, в частині стану роботи пристроїв автоматичного введення резерву, резервних автономних джерел живлення, технічного стану та організації експлуатації теплових господарств, і їх готовності до роботи у разі виникнення позаштатних ситуацій | До завершення осінньо-зимового періоду 2023/24 | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 3 | Забезпечити здійснення моніторингу суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в частині готовності до роботи об’єктів у сфері теплопостачання у разі виникнення позаштатних ситуацій | До 01 листопада 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 4 | Забезпечити участь представників Держенергонагляду у роботі комісій з перевірки стану готовності теплових господарств суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва транспортування, постачання теплової енергії, та суб’єктів господарювання соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, до роботи в опалювальний період 2023/24 та проведення оцінки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2023/24 | До 01 листопада 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 5 | Забезпечити проведення робіт на зруйнованих/пошкоджених об’єктах теплопостачання і водопровідно-каналізаційного господарства та теплових і водопровідних мережах відповідно до затверджених планів заходів | Згідно із затвердже-ними планами заходів | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 6 | Забезпечити виконання планових робіт із проведення перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів у багатоквартирних будинках, а також забезпечення технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду | До  25 вересня 2023 року | Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад |
| 7 | Забезпечити створення відповідної логістики для постачання пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств теплопостачання | До 01 жовтня 2023 року | Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад |
| 8 | Забезпечити прогнозування ситуацій відносно пошкоджень, зупинок, наявності або обмеження діяльності об’єктів енергетичної інфраструктури (державного та приватного сектору) та об’єктів теплового господарства внаслідок бойових дій та впливу на стабільну роботу сфери теплопостачання | Постійно | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 9 | Забезпечити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями з метою отримання грантів, кредитів на пільгових умовах, технічної допомоги для відновлення уражених об’єктів теплопостачання | Постійно | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 10 | Забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними та автономними джерелами теплопостачання, енергопостачання | До  01 жовтня 2023 року | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 11 | Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами і необхідною кількістю посипочних матеріалів | До  01 жовтня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 12 | Забезпечити участь у роботі утворених регіональних оперативних штабів із забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2023/24 року та комісій з перевірки стану готовності теплових господарств суб’єктів господарювання,які проводять діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, та суб’єктів господарювання соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, до роботи в опалювальний період 2023/24 року та проведення оцінки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2023/24 року | До  01 жовтня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 13 | Провести аналіз заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, скласти графіки погашення та вжити заходів до погашення заборгованості в повному обсязі | До  01 жовтня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад спільно з підприємствами житлово-комунального господарства |
| 14 | Провести аналіз заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги та вжити заходів щодо їх погашення | До  01 жовтня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, теплопостачальні підприємства та підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |
| 15 | Утворити за участю представників підприємств житлово-комунального господарства комісії для проведення оцінки технічного стану теплових пунктів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики і забезпечити проведення такої перевірки | До  20 вересня 2023 року | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 16 | Вжити заходів щодо створення регіональних оперативних штабів із забезпечення сталого проходження опалювального періоду, запобігання аваріям та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2023/24 року | До  25 вересня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 17 | Вжити заходів щодо проведення перевірки стану газового обладнання у населених пунктах | До  25 вересня 2023 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, АТ «Рівнегаз» |
| 18 | Вжити заходів щодо погашення заборгованості споживачів за спожиту теплову енергію | До завершення осінньо-зимового періоду 2023/24 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадмініст-рації, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, теплопостачальні підприємства району |

Начальник управління економічного

та агропромислового розвитку,

житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури

райдержадміністрації          Оксана СИТНИЦЬКА