|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2 до Програми | | | | | |
| **Перелік інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку,**  **реалізація яких потребує залучення бюджетних коштів** | | | | | |
| **№** | **Найменування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку відповідно до проєктно-кошторисної документації** | **Період реалі-зації, роки** | **Кошторисна вартість, тис. гривень** | | **Орієнтов-ний обсяг фінан-сування на  2024 рік** |
| **усього** | **залишок на 01.01.2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Усього** | | **9838118,7** | **8651663,3** | **5898398,2** |
|  | **Рівненська міська територіальна громада** | | **2409995,3** | **2256729,5** | **1169324,4** |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» по вул. Коновальця, 16 у м. Рівне | 2020 -   2024 | 255204,5 | 118586,4 | 60000,0 |
|  | Реконструкція будівлі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 2 по вул. Євгена Коновальця, 17-А у м. Рівне (у т. ч. виготовлення проєктної документації) | 2021 -   2026 | 202000,6 | 196213,8 | 100000,0 |
|  | Будівництво нового хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні по вул. Київській, 78-Г у м. Рівне | 2021 -   2026 | 1246324,1 | 1237524,1 | 600000,0 |
|  | Реконструкція корпусу лікарні «А-6» Рівненської обласної дитячої лікарні по  вул. Київській, 60 у м. Рівне | 2023 -  2024 | 492576,9 | 490821,4 | 250000,0 |
|  | Капітальний ремонт кардіологічного корпусу комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» по вул. Київській, 78-Г у м. Рівне (заходи з енергозбереження) | 2024 -   2025 | 78354,2 | 78354,2 | 50324,4 |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Гімназія 1839 року» (охоронний № 599/Н) (Обласний краєзнавчий музей) по вул. Драгоманова, 19 у м. Рівне | 2021 -   2026 | 51535,0 | 51229,6 | 25000,0 |
|  | Відновлення елементів благоустрою об’єкту благоустрою та малих архітектурних форм (капітальний ремонт) «Гідропарку» по вул. Степана Бандери у м. Рівне | 2021 -   2026 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 |
|  | Відновлення елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків (капітальний ремонт) «Гідропарку» по вул. Степана Бандери у м. Рівне | 2021 -   2026 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 |
|  | **Бабинська сільська територіальна громада** | | **36209,3** | **35959,2** | **26801,1** |
|  | Капітальний ремонт комунального закладу «Бабинський дитячий ясла-садок «Казковий світ» (утеплення фасадів) по вул. Мирній, 2-А у с. Бабин | 2024 -   2025 | 4816,2 | 4816,2 | 4816,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території Бабинського ліцею по вул. Незалежності, 5 у с. Бабин | 2023 -  2024 | 18566,2 | 18316,1 | 9158,0 |
|  | Реконструкція системи водовідведення із улаштуванням споруди біологічного очищення стічних вод по вул. Набережній, 1 у с. Бабин | 2024 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 |
|  | Будівництво водопроводу з підключенням до централізованого водопостачання у с. Підліски | 2024 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | Реконструкція кладовища на території Бабинської сільської ради | 2024 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Реконструкція системи опалення із встановленням котлів на альтернативному паливі у дошкільному навчальному закладі «Ясла-садок «Малятко» по вул. Першотравневій, 5 у с. Бабин | 2024 | 1426,9 | 1426,9 | 1426,9 |
|  | **Березнівська міська територіальна громада** | | **458014,0** | **390841,1** | **309933,9** |
|  | Капітальний ремонт будівлі Березнівського ліцею № 1 імені Миколи Буховича (ремонт даху) по вул. В. Чорновола, 2 у м. Березне  (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення її експертизи, розробка розділу енергоефективності у складі проєктної документації, проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель) | 2023 -   2024 | 12000,0 | 11709,9 | 11709,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі плавального басейну комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» (ремонт системи вентиляції приміщень плавального басейну та даху) по вул. Київській, 13 у м. Березне | 2023 -  2024 | 13740,0 | 13573,4 | 13573,4 |
|  | Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 64011 Березнівського ліцею № 2 по вул. Будівельників, 4 у м. Березне | 2023 -  2024 | 7684,5 | 7535,0 | 3767,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лісової у с. Городище | 2021 -   2024 | 8165,0 | 8115,3 | 8115,3 |
|  | Реконструкція спортивного комплексу по  вул. Зірненській, 10 у м. Березне (у т. ч. виготовлення проєктної документації) | 2021 -   2026 | 28457,1 | 27952,1 | 10952,0 |
|  | Реконструкція будівлі спортивної школи по вул. Київській, 15-А у м. Березне (у т. ч. виготовлення проєктної документації) | 2021 -   2026 | 49845,6 | 49340,6 | 20000,0 |
|  | Реконструкція будівлі елінгу по вул. Київській, 13 у м. Березне (у т. ч. виготовлення проєктної документації) | 2021 -  2026 | 25593,2 | 25288,2 | 25288,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О180108 Моквин - Друхів - Поліське - Грушівка - Ведмедівка на ділянці км 9 + 309 - км 16 + 761 | 2021 -   2024 | 91143,0 | 90799,0 | 60000,0 |
|  | Реконструкція опорного закладу «Прислуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» по вул. Андріївській, 91 у с. Прислуч | 2019 -   2024 | 47199,7 | 42375,0 | 42375,0 |
|  | Реконструкція приміщення філії «Яцьковицька загальноосвітня школа  І - ІІ ступенів опорного закладу «Балашівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» по вул. Шкільній, 2 у с. Яцьковичі | 2019 -   2024 | 48644,6 | 42083,3 | 42083,3 |
|  | Реконструкція будівлі комунального закладу «Березнівський міський Будинок культури» Березнівської міської ради (зовнішнє опорядження фасадів, ремонт даху, перепланування частини приміщень під регіональний центр надання адміністративних послуг) по вул. Київській, 10 у м. Березне | 2021 -  2024 | 20210,1 | 20127,4 | 20127,4 |
|  | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1500 куб. м/добу у м. Березне | 2017 -  2024 | 35318,3 | 779,0 | 779,0 |
|  | Будівництво дитячого садка на 60 місць по вул. Вербовій, 15 у с. Орлівка | 2019 -  2024 | 46583,2 | 43135,8 | 43135,8 |
|  | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Балашівський ліцей» (ремонт фасадів, сходової клітини) по вул. Тулуба, 18 у с. Балашівка | 2021 -   2024 | 7468,5 | 2576,6 | 2576,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Андріївської (від будинку № 79 до в’їзного знаку) у м. Березне | 2021 -   2024 | 11894,0 | 1836,3 | 1836,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Рівненської (від буд. № 47 до вул. Відінської) у м. Березне | 2021 -   2024 | 1642,9 | 1596,1 | 1596,1 |
|  | Нове будівництво автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів (біля комунального некомерційного підприємства «Березнівська центральна міська лікарня» Березнівської міської ради) по вул. Київській у м. Березне | 2021 -   2024 | 581,3 | 547,3 | 547,3 |
|  | Реконструкція водонапірної башти Рожновського по вул. Київській, 17-А у м. Березне | 2021 -   2024 | 1843,0 | 1470,8 | 1470,8 |
|  | **Білокриницька сільська територіальна громада** | | **32474,4** | **-** | **32474,4** |
|  | Реконструкція очисних споруд і каналізації у с. Біла Криниця | 2023 -   2024 | 32474,4 | - | 32474,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Бугринська сільська територіальна громада** | | **22110,5** | **700,0** | **19029,2** |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу по  вул. Центральній, 21 у с. Посягва | 2019 -   2024 | 3781,3 | 700,0 | 700,0 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку, коридору та благоустрій прилеглої території до будівлі «Вільгірська гімназія» по вул. Євтушенка, 33 у с. Вільгір | 2024 | 1870,0 | - | 1870,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Посягвівський дитячий садок «Яблучко» (заміна покрівлі, утеплення фасаду та перекриття, благоустрій території) по  вул. Центральній, 25-А у с. Посягва | 2024 | 2336,8 | - | 2336,8 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Нової у с. Зарічне | 2024 | 775,7 | - | 775,7 |
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Перемоги у с. М’ятин | 2024 | 1096,7 | - | 1096,7 |
|  | Будівництво водопроводу у с. Новоставці | 2024 | 2000,0 | - | 2000,0 |
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво спортивної зали у с. Бугрин | 2024 | 250,0 | - | 250,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Бугринський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І - ІІ ступенів - агротехнічний ліцей» по вул. Шкільній, 15 у с. Бугрин | 2024 | 10000,0 | - | 10000,0 |
|  | **Великомежиріцька сільська територіальна громада** | | **31420,6** | **26687,6** | **26687,6** |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180906 Великі Межирічі - Самостріли /М - 06/ на ділянці км 2 + 500 - км 5 + 060 | 2024 -   2026 | 22601,5 | 22601,5 | 22601,5 |
|  | Поточний середній ремонт вулиці Шевченка у с. Застав’я | 2024 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня - гімназія» (утеплення фасаду) по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі | 2018 -   2024 | 1420,2 | 361,4 | 361,4 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі навчально-виховного комплексу «Школа  І ступеня - гімназія» по вул. Шкільній, 5 у с. Великі Межирічі | 2024 | 2870,5 | 2870,5 | 2870,5 |
|  | Капітальний ремонт будівлі для розміщення ЦНАПу (внутрішнє оздоблення приміщень, заміна інженерних мереж) по вул. Першого Травня, 1 у с. Великі Межирічі | 2020 - 2024 | 4338,4 | 664,2 | 664,2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Великоомелянська сільська територіальна громада** | | **814988,8** | **784124,3** | **475057,1** |
|  | Реконструкція радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 -   2024 | 106606,3 | 101997,3 | 50000,0 |
|  | Капітальний ремонт огорожі обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 - 2024 | 152256,9 | 151368,4 | 75000,0 |
|  | Реконструкція системи світлосигнального обладнання обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна  (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2022 -  2024 | 123509,2 | 100636,2 | 50000,0 |
|  | Капітальний ремонт покриття перону обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна  (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2022 -   2024 | 150214,5 | 148965,5 | 75000,0 |
|  | Капітальний ремонт покриття руліжної доріжки обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» по вул. Авіаторів, 5-А у с. Велика Омеляна  (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2022 -   2024 | 107344,8 | 106099,8 | 50000,0 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-18-17 Бережниця -Степань - Деражне - Клевань /М-06/ | 2021 -   2024 | 58969,4 | 58969,4 | 58969,4 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181512 Дядьковичі - Грушвиця | 2022 -   2024 | 12828,7 | 12828,7 | 12828,7 |
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Центральної у с. Вересневе | 2022 - 2024 | 2252,7 | 2252,7 | 2252,7 |
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Рольщікова у с. Велика Омеляна | 2022 -   2024 | 2612,2 | 2612,2 | 2612,2 |
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Тихої у с. Велика Омеляна | 2022 -   2024 | 2425,8 | 2425,8 | 2425,8 |
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Музиківської у с. Велика Омеляна | 2022 -   2024 | 4429,1 | 4429,1 | 4429,1 |
|  | Капітальний ремонт покриття вулиці Шкільної у с. Грушвиця Перша | 2022 -   2024 | 9599,9 | 9599,9 | 9599,9 |
|  | Одностадійний робочий проєкт на капітальний ремонт ділянки покриття вулиці Ф.Кравчука у с. Грушвиця Перша | 2022 -   2024 | 1364,9 | 1364,9 | 1364,9 |
|  | Одностадійний робочий проєкт на капітальний ремонт ділянки покриття вулиці Вишневої у с. Грушвиця Перша | 2022 -   2024 | 644,8 | 644,8 | 644,8 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт Грушвицького дошкільного навчального закладу (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, заміна покрівлі, вікон та зовнішніх дверей, відновлення функціонування приміщень другого поверху) по вул. Шкільній, 12 у с. Грушвиця Перша | 2022 -   2024 | 5799,6 | 5799,6 | 5799,6 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Грушвицького ліцею по вул. Шкільній, 10 у с. Грушвиця Перша | 2022 -  2024 | 2685,1 | 2685,1 | 2685,1 |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Грушвицького ліцею по вул. Шкільній, 10 у  с. Грушвиця Перша | 2022 -   2024 | 1572,6 | 1572,6 | 1572,6 |
|  | Будівництво гімназії та закладу дошкільної освіти у с. Вересневе | 2022 -   2024 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
|  | Капітальний ремонт приміщень (залу, холів) Будинку культури по вул. Шевченка, 77 у с. Велика Омеляна | 2022 -   2024 | 1506,5 | 1506,5 | 1506,5 |
|  | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу будинку культури у  с. Велика Омеляна | 2022 -  2024 | 370,3 | 370,3 | 370,3 |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей) адміністративної будівлі Великоомелянської сільської ради по вул. Шевченка, 79 у с. Велика Омеляна | 2022 -   2024 | 1497,0 | 1497,0 | 1497,0 |
|  | Капітальний ремонт (зовнішнє опорядження та утеплення частини фасаду) Великоомелянського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» по вул. Шевченка, 74 у с. Велика Омеляна | 2022 -  2024 | 1498,5 | 1498,5 | 1498,5 |
|  | **Головинська сільська територіальна громада** | | **8971,6** | **3099,7** | **5000,0** |
|  | Капітальний ремонт основної будівлі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів, заміна частини вікон та зовнішніх дверей, ремонт покрівлі) по вул. Шкільній, 2 у с. Злазне (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2020 -   2024 | 8971,6 | 3099,7 | 5000,0 |
|  | **Городоцька сільська територіальна громада** | | **125610,8** | **125061,1** | **70000,0** |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу на 140 місць по вул.  Б.Хмельницького, 3-А у с. Городок | 2022 -   2024 | 125610,8 | 125061,1 | 70000,0 |
|  | **Гощанська селищна територіальна громада** | | **98603,3** | **96632,1** | **96632,1** |
|  | Реконструкція водойми по вул. Застав’я у смт Гоща (у т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 -   2025 | 32463,1 | 32463,1 | 32463,1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги 0180311 Чудниця - Витків - Андрусіїв на ділянці км 0 + 000 -км 4 + 260 (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 36180,8 | 36180,8 | 36180,8 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Реконструкція мережі водопостачання у с. Глибочок (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 3301,3 | 3301,3 | 3301,3 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу у с. Дуліби (у т. ч. коригування кошторисної документації) | 2024 | 3964,4 | 3964,4 | 3964,4 |
|  | Реконструкція будівлі бібліотеки під п’ятиквартирний житловий будинок по  вул. Осередок, 21 у с. Симонів (у т. ч. коригування кошторисної документації) | 2024 | 5270,2 | 4508,4 | 4508,4 |
|  | Капітальний ремонт приміщення дошкільного дитячого закладу (ясла-садок) «Малятко» по  вул. Першотравневій, 5 у смт Гоща  (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 4587,0 | 3377,6 | 3377,6 |
|  | Реконструкція клубу по вул. В.Клімчука у  с. Бочаниця (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1372,6 | 1372,6 | 1372,6 |
|  | **Деражненська сільська територіальна громада** | | **99457,6** | **98727,9** | **98727,9** |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181007 Деражне - Суськ - Клевань на ділянці км 4 + 670 - км 10 + 600 | 2021 -   2024 | 77751,8 | 77751,8 | 77751,8 |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Пролісок» (ремонт покрівлі, оздоблення фасаду, відновлення вхідної групи та благоустрій території) по  вул. Мартинюка, 66 у с. Деражне | 2021 -   2024 | 1565,6 | 835,9 | 835,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі опорного закладу «Деражненський ліцей» (утеплення фасаду) та благоустрій дворової частини по вул. Шевченка, 43-А у с. Деражне | 2021 -   2024 | 7419,3 | 7419,3 | 7419,3 |
|  | Реконструкція будівлі Постійненської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Незалежності, 10 у с. Постійне | 2021 -   2024 | 12720,9 | 12720,9 | 12720,9 |
|  | **Здовбицька сільська територіальна громада** | | **142296,7** | **139721,3** | **139721,3** |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О180803 /М-06/ Глинськ - Здовбиця - Новосілки на ділянці км 12 + 300 - км 16 + 300 | 2024 | 54346,8 | 54162,2 | 54162,2 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги Лідава - Урвенна - Залісся на ділянці км 0 + 000 – км 3 + 788 | 2024 | 52170,5 | 51986,0 | 51986,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Першої у с. Здовбиця | 2021 - 2024 | 12619,6 | 12619,6 | 12619,6 |
|  | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території ліцею по вул. Шосовій, 126 у с. Здовбиця | 2024 | 2338,6 | 2338,6 | 2338,6 |
|  | Будівництво котельні для розміщення двох твердопаливних котлів по 96 кВт із влаштуванням зовнішніх мереж по вул. Сільрадській, 27 у с. Івачків | 2017 -   2024 | 1527,8 | 1082,9 | 1082,9 |
|  | Капітальний ремонт даху спортивної зали гімназії по вул. Сільрадській, 27 у с. Івачків | 2024 | 1521,5 | 1467,5 | 1467,5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Будівництво об’єкта рекреаційного призначення (парк) у с. Здовбиця (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2016 - 2024 | 1511,9 | 809,9 | 809,9 |
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей) по вул. Шосовій, 126 у с. Здовбиця | 2017 -   2024 | 1437,9 | 541,1 | 541,1 |
|  | Капітальний ремонт огородження загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Шосовій, 126 у с. Здовбиця | 2024 | 725,0 | 725,0 | 725,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Третьої у с. Здовбиця | 2024 | 4595,1 | 4552,5 | 4552,5 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Квітневої у с. Здовбиця | 2024 | 2585,6 | 2562,4 | 2562,4 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Другої у с. Здовбиця | 2024 | 6916,4 | 6873,6 | 6873,6 |
|  | **Здолбунівська міська територіальна громада** | | **103954,3** | **78924,1** | **146188,9** |
|  | Будівництво мереж водопостачання та водовідведення по вулицях Парковій, Калиновій, Чорновола, Набережній, Вишневій, Сонячній, Затишній у м. Здолбунів | 2023 -   2024 | 25259,0 | 25259,0 | 18690,9 |
|  | Будівництво лінії водопостачання на житловий масив по вулицях Мартинівка, Польовій, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному у м. Здолбунів | 2023 -  2024 | 7800,0 | 3200,0 | 5784,8 |
|  | Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Шкільній, 40-Б у м. Здолбунів | 2023 -  2024 | 67934,8 | 47504,6 | 120253,3 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі пологового будинку № 1 по вул. Степана Бандери, 1 у м. Здолбунів | 2024 | 1715,1 | 1715,1 | 719,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі районного історико-краєзнавчого музею (ремонт частини приміщень, влаштування опалення, відновлення опорядження фасаду, шумоізоляція даху) по вул. Фабричній, 9 у м. Здолбунів | 2017 -  2024 | 1245,4 | 1245,4 | 740,2 |
|  | **Зорянська сільська територіальна громада** | | **7276,6** | **6927,1** | **6927,1** |
|  | Реконструкція ліцею (встановлення систем протипожежного захисту, протипожежної сигналізації, керування евакуюванням та захисту від проявів блискавки) по вул. Шевченка, 8 у с Білів | 2024 | 540,4 | 494,4 | 494,4 |
|  | Реконструкція гімназії (встановлення систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації, керування евакуюванням та захисту від проявів блискавки) по вул. Центральній, 83 у с. Голишів | 2024 | 381,3 | 352,3 | 352,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі ліцею (ремонт внутрішньої системи опалення) по вул. Б.Хмельницького, 1 у с. Зоря | 2024 | 2880,2 | 2830,7 | 2830,7 |
|  | Реконструкція ясел-садка (встановлення систем пожежної сигналізації та оповіщення про евакуацію людей) по вул. Жовтневій, 6 у с. Зоря | 2024 | 423,9 | 423,9 | 423,9 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Реконструкція ліцею (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації та керування евакуюванням) по вул. Б.Хмельницького, 1 у с. Зоря | 2024 | 814,4 | 766,9 | 766,9 |
|  | Реконструкція ліцею (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації, керування евакуюванням та захисту від проявів блискавки) по вул. Жовтневій, 3 у с. Зоря | 2024 | 905,9 | 859,9 | 859,9 |
|  | Реконструкція ліцею (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації, керування евакуюванням та захисту від проявів блискавки) по вул. Шкільній, 5 у с. Новожуків | 2024 | 564,3 | 518,8 | 518,8 |
|  | Реконструкція гімназії (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації та керування евакуюванням) по вул. Миру, 52 у с. Новостав | 2024 | 325,5 | 279,5 | 279,5 |
|  | Реконструкція гімназії (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації та керування евакуюванням) по вул. Б.Хмельницького, 44-А у с. Сухівці | 2024 | 206,0 | 177,0 | 177,0 |
|  | Реконструкція початкової школи (влаштування систем протипожежного захисту, пожежної сигналізації та керування евакуюванням) по вул. Шкільній, 2 у с. Грабів | 2024 | 234,7 | 223,7 | 223,7 |
|  | **Клеванська селищна територіальна громада** | | **1339347,9** | **1207955,7** | **605577,5** |
|  | Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб комунального підприємства «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по  вул. Деражненській, 39 у смт Клевань | 2023 - 2025 | 1304856,5 | 1204756,5 | 602378,3 |
|  | Реконструкція системи медичного газопостачання (кисню) комунального некомерційного підприємства «Рівненська центральна районна лікарня» по  вул. Центральній, 1 у смт Клевань | 2022 - 2024 | 1973,3 | 1973,3 | 1973,3 |
|  | Капітальний ремонт площі В’ячеслава Чорновола у смт Клевань | 2024 -   2025 | 1225,9 | 1225,9 | 1225,9 |
|  | Реконструкція очисних споруд продуктивністю 1000 куб. м/добу у смт Оржів | 2023 -   2024 | 31292,2 | - | - |
|  | **Корецька міська територіальна громада** | | **521694,0** | **384130,9** | **361130,9** |
|  | Створення індустріального парку у с. Морозівка | 2024 -   2025 | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 |
|  | Створення індустріального парку у с. Крилів | 2024 -  2025 | 7000,0 | 7000,0 | 4000,0 |
|  | Будівництво сонячної електростанції продуктивністю 50 кВт на покрівлі адміністративної будівлі по площі Київській, 5 у м. Корець | 2024 | 4901,1 | 4901,1 | 4901,1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги О180907 Мала Клецька - Даничів на ділянці км 9 + 800 - км 17 + 600 | 2023 -   2024 | 274235,4 | 138477,8 | 138477,8 |
|  | Капітальний ремонт вулиці Київської на ділянці від будинку № 178 до будинку № 206 у м. Корець | 2024 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Шевченка від ПК 0 + 000 до ПК 5 + 090 у с. Річки | 2024 | 5248,4 | 5248,4 | 5248,4 |
|  | Реконструкція однієї компактної установки (КУ-200) очисних споруд у м. Корець | 2016 -   2024 | 7247,3 | 5441,8 | 5441,8 |
|  | Реконструкція будівлі Будинку культури по вул. Київській, 65 у м. Корець | 2024 -   2025 | 34188,3 | 34188,3 | 24188,3 |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення зовнішніх стін, заміна дверних блоків головних входів, заміна покрівлі даху з утепленням, балансування клапанів, заміна трубопроводів з їх утепленням системи опалення в підвальному приміщенні) дошкільного структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти «Корецька гімназія» по вул. Київській, 58-Б у м. Корець | 2024 -   2025 | 30688,4 | 30688,4 | 25688,4 |
|  | Капітальний ремонт провулку Паркового та частини вулиці Тихої у с. Користь | 2024 | 3424,6 | 3424,6 | 3424,6 |
|  | Капітальний ремонт даху та утеплення фасадів приміщення комунального некомерційного підприємства «Корецька міська лікарня» по вул. Володимирській, 14 у м. Корець | 2024 | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності у м. Корець | 2024 | 1499,9 | 1499,9 | 1499,9 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Данила Галицького у м. Корець | 2024 | 1026,8 | 1026,8 | 1026,8 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Анатолія Гаврилюка у м. Корець | 2024 | 1047,6 | 1047,6 | 1047,6 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Київської від будинку № 46 до будинку № 67 у м. Корець | 2024 | 1088,4 | 1088,4 | 1088,4 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Середній, 8 у с. Головниця | 2024 | 3181,9 | 3181,9 | 3181,9 |
|  | Капітальний ремонт системи внутрішнього опалення загальноосвітньої школи  І - ІІІ ступенів по вул. Середній, 8 у с. Головниця | 2024 | 1439,8 | 1439,8 | 1439,8 |
|  | Реконструкція стадіону «Колос» по  вул. 40-річчя Перемоги у м. Корець | 2024 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
|  | Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Корчик у межах м. Корець | 2024 | 450,4 | 450,4 | 450,4 |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Київській (праворуч) у районі закладу загальної середньої освіти «Корецька гімназія» у м. Корець | 2024 | 1814,9 | 1814,9 | 1814,9 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Дерманка, Центральній, Вербовій, Млинівській, Беребровій, Заводській, Козлова у с. Богданівка | 2024 | 1699,9 | 1699,9 | 1699,9 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Центральній, Новій, Новосілка, Слобода, Грабівській, Шкільній, Польовій у  с. Черниця | 2024 | 1510,9 | 1510,9 | 1510,9 |
|  | **Корнинська сільська територіальна громада** | | **123622,7** | **120499,8** | **46597,9** |
|  | Будівництво дитячого дошкільного закладу по вул. Свободи, 14 у с. Колоденка | 2021 -   2026 | 115677,4 | 114603,9 | 40702,0 |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Загорощанського дошкільного навчального закладу по вул. Шевченка, 13 у с. Загороща | 2021 -   2024 | 1120,8 | 400,0 | 400,0 |
|  | Капітальний ремонт (покрівлі, заміна вікон, оздоблення фасаду) будинку культури по  вул. Центральній, 41-Б у с. Корнин | 2019 -   2024 | 4398,6 | 3070,0 | 3070,0 |
|  | Капітальний ремонт (зовнішнє опорядження і утеплення частини фасадів та ремонт покрівлі) Тайкурської гімназії по  вул. Шкільній, 1-А у с. Тайкури | 2024 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (укриття) - підвальних приміщень Колоденського ліцею Корнинської сільської ради  по вул. Свободи, 22 у с. Колоденка | 2023 -   2024 | 925,9 | 925,9 | 925,9 |
|  | **Костопільська міська територіальна громада** | | **1580791,8** | **1448456,4** | **1280146,6** |
|  | Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської дитячої юнацької спортивної школи (коригування проєктної документації) по пров. Артилерійському, 5-А у м. Костопіль | 2019 -   2024 | 95752,7 | 20091,1 | 20091,1 |
|  | Будівництво пансіону по вул. Данила Галицького, 7 (у т. ч. виготовлення проєктної документації) у м. Костопіль | 2021 -   2026 | 37194,3 | 36589,3 | 12000,0 |
|  | Реконструкція навчального корпусу літера  Ж-2 (у т. ч. виготовлення проєктної документації) по вул. Данила Галицького, 7 у м. Костопіль | 2022 -  2024 | 54400,0 | 54395,0 | 54395,0 |
|  | Реконструкція спортивної зали (у т. ч. виготовлення проєктної документації) по вул. Дерев’яній, 7 у м. Костопіль | 2022 -   2024 | 27513,1 | 26908,1 | 9000,0 |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Хмизопільській, 21-Х у  м. Костопіль | 2024 | 108387,6 | 108387,6 | 108387,6 |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 куб. м/добу у м. Костопіль | 2024 | 145812,4 | 145812,4 | 20000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-17 Бережниця - Степань - Деражне - Клевань /М - 06/ на ділянці  км 52 + 900 - км 71 + 900 | 2024 | 380000,0 | 380000,0 | 380000,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181017 км 0 + 050 - км 2 + 200 Південний під’їзд до м. Костопіль | 2024 | 51911,7 | 51911,7 | 51911,7 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181002 Гута - Степань на ділянці  км 0 + 000 - км 3 + 500 | 2024 | 46855,4 | 46855,4 | 46855,4 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181016 Північний під’їзд до м. Костопіль | 2024 | 5916,5 | 5916,5 | 5916,5 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т - 18 - 27 Костопіль - Яполоть на ділянці км 5 + 500 - км 13 + 100, км 15 + 600 - км 16 + 100 | 2024 | 162000,0 | 162000,0 | 162000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С181010  Збуж - Жалин | 2024 | 13444,0 | 13444,0 | 13444,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181005 Мар’янівка - Рокитне | 2024 | 68784,1 | 68784,1 | 68784,1 |
|  | Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги О181003 Яполоть - Гута (ділянка дороги Малий Мидськ - Гута) - 15 км  (у т. ч виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 68000,0 | 68000,0 | 68000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Набережної у с. Корчів’я | 2024 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Нової у м. Костопіль | 2024 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Донецької у м. Костопіль | 2024 | 3747,8 | 3747,8 | 3747,8 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лятуринської у м. Костопіль | 2024 | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Заріччя у м. Костопіль | 2024 | 2066,0 | 2066,0 | 2066,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Дерев’яної від перехрестя з вулицею Складовою до будинку № 11 у м. Костопіль | 2024 | 9420,0 | 9420,0 | 9420,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лугової у м. Костопіль | 2024 | 1444,7 | 1444,7 | 1444,7 |
|  | Будівництво каналізаційної насосної станції у районі вулиці Грушевського, будівництво самопливних каналізаційних колекторів по вулицях П.Орлика, Лятуринської, Грушевського, Парковій, Костопільській у м. Костопіль | 2024 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
|  | Будівництво каналізаційної мережі мікрорайону «Заріччя» у м. Костопіль  (у т. ч виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 1, № 2, № 4 у м. Костопіль | 2024 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Бурова у м. Костопіль | 2024 | 3155,4 | 2555,4 | 2555,4 |
|  | Капітальний ремонт котельні (заміна котла) по вул. Бурова, 3 у м. Костопіль | 2024 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Замчисько у межах Костопільської міської територіальної громади (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
|  | Капітальний ремонт майдану Грушевського у м. Костопіль | 2024 | 29424,3 | 29424,3 | 29424,3 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Незалежності від перехрестя з вул. Коперника до перехрестя з вулицею 8 Березня у м. Костопіль | 2024 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
|  | Капітальний ремонт корпусу № 1 (будівля лікарні з харчоблоком) комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради (заміна покрівлі, заміна вікон, зовнішнє опорядження та утеплення фасадів) по вул. Степанській, 52-А у м. Костопіль | 2024 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
|  | Капітальний ремонт бактеріологічної лабораторії комунального некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради по вул. Степанській, 52 у м. Костопіль | 2024 | 4440,0 | 4440,0 | 4440,0 |
|  | Капітальний ремонт огорожі некомерційного підприємства «Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Костопільської міської ради по вул. Степанській, 52 у м. Костопіль | 2024 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі (корпус ІІ) Великомидської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по провулку Шкільному, 7 у  с. Великий Мидськ | 2021 -   2024 | 39123,0 | 1038,5 | 1038,5 |
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (утеплення фасадів) по вул. Шевченка, 88 у с. Малий Мидськ | 2021 - 2024 | 2040,2 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів № 8 (ремонт даху) по вул. Зеленій, 3 у м. Костопіль | 2021 - 2024 | 3102,2 | 3053,6 | 3053,6 |
|  | Реконструкція корпусу № 3 Костопільського ліцею № 1 ім. Т.Г. Шевченка під їдальню та актовий зал по вул. Грушевського, 11 у  м. Костопіль | 2024 | 21895,5 | 21663,2 | 21663,2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду, ремонт підлоги, влаштування внутрішніх вбиралень) філії Яполотського ліцею у с. Збуж (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
|  | Капітальний ремонт спортивних майданчиків ліцею імені Героїв-земляків по вул. Шевченка, 45 у с. Пісків | 2024 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям із улаштуванням  мініфутбольного поля на території дитячої юнацької спортивної школи по пров. Артилерійському, 7 у м. Костопіль (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2020 -   2024 | 2161,0 | 383,5 | 383,5 |
|  | Капітальний ремонт адміністративного приміщення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» (утеплення фасаду, заміна даху, заміна вікон) по вул. Гетьманській, 1-А у м. Костопіль | 2024 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
|  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям із улаштуванням міні-футбольного поля на території ліцею № 4 по вул. Лятуринської, 15 у м. Костопіль (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 |
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчика на території ліцею № 4 по вул. Лятуринської, 15 у м. Костопіль | 2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчика на території ліцею № 5 по вул. Сидорова, 1-А у м. Костопіль | 2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчика на території ліцею № 6 по вул. Юрія Жилки, 3 у м. Костопіль | 2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчика на території Великолюбаського ліцею по вул. Жовтневій, 1 у с. Підлужне | 2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Реконструкція загальноосвітньої школи  І ступеня № 9 по вул. К.Савура, 12 у м. Костопіль (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2020 - 2024 | 8524,3 | 3600,0 | 3600,0 |
|  | Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 (утеплення фасадів, ремонт коридорів і сходових кліток, благоустрій території) по вул. Грушевського, 17 у м. Костопіль | 2024 | 5241,1 | 5163,6 | 5163,6 |
|  | Капітальний ремонт ліцею № 6 (зовнішнє опорядження та утеплення фасадів, часткова заміна вікон та зовнішніх дверей) по вул. Юрія Жилки, 3 у м. Костопіль | 2020 - 2024 | 12688,5 | 4014,6 | 4014,6 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Великолюбаського ліцею по вул. Жовтневій, 1 у с. Підлужне (у т. ч.  виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1590,0 | 1590,0 | 1590,0 |
|  | **Малинська сільська територіальна громада** | | **13538,8** | **12699,3** | **-** |
|  | Капітальний ремонт приміщення № 2 опорного закладу «Малинський ліцей» по  вул. Шкільній, 1 у с. Малинськ | 2023 -   2025 | 1300,0 | 1300,0 | - |
|  | Реконструкція системи теплопостачання закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Сонечко» по вул. Центральній, 54 у с. Малинськ | 2023 -   2025 | 1563,4 | 723,9 | - |
|  | Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Калинка» по вул. Молодіжній, 1-А у с. Бронне | 2023 - 2025 | 871,2 | 871,2 | - |
|  | Капітальний ремонт Полянського ліцею (утеплення фасаду, заміна покрівлі) по  вул. Лесі Українки, 72 у с. Поляни | 2023 - 2025 | 4800,0 | 4800,0 | - |
|  | Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ясла-садок «Золота рибка» по  вул. Лесі Українки, 72-А у с. Поляни | 2023 -   2025 | 1828,4 | 1828,4 | - |
|  | Капітальний ремонт даху Будинку культури по вул. Лесі Українки, 70-А у с. Поляни | 2024 -   2025 | 3175,8 | 3175,8 | - |
|  | **Малолюбашанська сільська територіальна громада** | | **93139,0** | **86694,9** | **2913,0** |
|  | Реконструкція Малолюбашанської гімназії  (І черга) по вул. Центральній, 9 у с. Мала Любаша | 2019 -   2024 | 19992,5 | 15551,1 | 1555,0 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О181009 Берестовець - Лісопіль км 7 + 800 - км 10 + 500 | 2024 -   2025 | 60000,0 | 60000,0 | 600,0 |
|  | Будівництво адміністративної будівлі по вул. Молодіжній, 22 у с. Мала Любаша | 2021 -   2024 | 10961,9 | 9467,5 | 500,0 |
|  | Капітальний ремонт Будинку побуту по  вул. Омеляненка, 1 у с. Мирне | 2019 -   2024 | 1094,0 | 588,0 | 58,0 |
|  | Реконструкція стадіону (облаштування трибун, роздягальні, встановлення рахункового табло, покращення естетичного вигляду) по вул. Центральній, 53 у с. Мирне (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 - 2025 | 1090,6 | 1088,3 | 200,0 |
|  | **Мізоцька селищна територіальна громада** | | **15133,7** | **8681,3** | **8681,3** |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Бущанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» по вул. Осередок, 3 у с. Буща | 2021 -   2024 | 862,2 | 257,2 | 257,2 |
|  | Капітальний ремонт спортивної зали Бущанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» по вул. Осередок, 3 у с. Буща | 2021 -   2024 | 960,3 | 744,9 | 744,9 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт приміщення корпусу № 3 дошкільного навчального закладу «Малятко» по вул. Гоголя, 11 у смт Мізоч | 2021 -   2024 | 13311,2 | 7679,2 | 7679,2 |
|  | **Олександрійська сільська територіальна громада** | | **75940,7** | **24713,1** | **60825,1** |
|  | Капітальний ремонт будівлі терапевтичного корпусу комунального некомерційного підприємства «Олександрійська лікарня» із впровадженням модернізуючих систем по вул. Т.Грицюка, 1 у с. Олександрія (у т. ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2023 - 2024 | 16143,9 | - | 16143,9 |
|  | Капітальний ремонт Новолюбомирського ліцею (утеплення фасадів) по вул. Стуса, 2 у с. Нова Любомирка | 2020 -   2024 | 4757,9 | 1532,5 | 1532,5 |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) будівлі Заборольського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу по провулку Шкільному, 19 у с. Забороль | 2024 | 3250,0 | - | 3250,0 |
|  | Реконструкція мережі освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій вулиць Шкільної, Івана Франка, В.Чорновола, Винниченка, Станіславівки, Набережної, Тихої, Свято-Преображенської, Молодіжної, Незалежності, М.Грушевського, І.Мазепи, Сагайдачного, провулку Залізничного у с. Олександрія | 2024 | 1037,7 | - | 1037,7 |
|  | Капітальний ремонт будівлі бібліотеки по вул. Петра Могили, 11 у с. Олександрія | 2024 | 1498,5 | - | 1498,5 |
|  | Будівництво очисних споруд для очищення господарсько-побутових стічних вод у  с. Нова Любомирка | 2024 | 15089,5 | - | 15089,5 |
|  | Капітальний ремонт Кустинського ліцею (ремонт даху) по вул. Шкільній, 9 у с. Кустин (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 2968,6 | - | 2968,6 |
|  | Проведення капітального ремонту опорного закладу «Котівський ліцей» (зовнішнє опорядження, утеплення частини фасадів, заміна частини покрівлі) по вул. Приходька, 97-Г у с. Нова Українка | 2024 | 1792,1 | - | 1792,1 |
|  | Нове будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території опорного закладу «Котівський ліцей» по вул. Приходька, 97-Г у с. Нова Українка | 2023 - 2024 | 23480,5 | 23180,6 | 11590,3 |
|  | Будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території опорного закладу «Котівський ліцей» по вул. Приходька, 97-Г у с. Нова Українка | 2024 | 1520,1 | - | 1520,1 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу по вул. Садовій, 33-А у с. Нова Українка | 2024 | 1621,7 | - | 1621,7 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Будівництво спортивного майданчика для гри у мініфутбол на території загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів по вул. Молодіжній, 5-Г у с. Олександрія | 2024 | 1269,9 | - | 1269,9 |
|  | Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів (оздоблення фасадів стін по осях «А», «5», «1», «2») по вул. Молодіжній, 5-Г у с. Олександрія | 2024 | 1510,3 | - | 1510,3 |
|  | **Острозька міська територіальна громада** | | **530268,1** | **511836,0** | **521171,7** |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури національного значення XVI століття Башти Луцької (охоронний № 604) - музей книги та друкарства у м. Острог (коригування проєктно-кошторисної документації) | 2021 -   2024 | 6993,1 | 6326,1 | 6326,1 |
|  | Реставрація пам’ятки архітектури національного значення «Вежа Мурована ХІV століття» (охоронний № 602/1) (комплекс замку князів Острозьких) по вул. Академічній, 5-А у м. Острог (реставраційний ремонт контрфорсів) | 2021 -   2024 | 957,1 | 932,6 | 932,6 |
|  | Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на класичній гітарі «Гітаріада» | 2023 - 2034 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | Реалізація проєкту «Культурний маршрут «Село однієї вулиці» (проєкт буде повторно поданий на Український культурний фонд) | 2023 -   2024 | 524,2 | 524,2 | 524,2 |
|  | Реалізація проєкту «Дитячий путівник «Захоплюючі стежинки Острога» (проєкт буде повторно поданий на Український культурний фонд) | 2023 - 2024 | 599,8 | 599,8 | 599,8 |
|  | Формування культурної політики у сфері культурних та креативних індустрій територіальних громад з рівною кількістю міських і сільських жителів на прикладі Острозької міської територіальної громади (Стратегія розвитку культури, Український культурний фонд) | 2024 | 695,6 | 695,6 | 695,6 |
|  | Реалізація проєкту «Доступна культура» (забезпечення безбар’єрного простору у галузі культури громади) | 2023 -   2024 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Реалізація проєкту «Культурно-туристичний маршрут «ВелоОСТРОГ» (Український культурний фонд) | 2024 | 862,4 | 862,4 | 862,4 |
|  | Острог - Дрогичин разом заради охорони здоров’я. INTERREG NEXT транскордонна співпраця Україна - Польща | 2024 - 2026 | 92000,0 | 92000,0 | 92000,0 |
|  | Реалізація проєкту «Світло. Тепло. Безпечно в ЦЕНТРІ ДОБРА» | 2023 -   2024 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Розвиток органічного ягідництва у територіальних громадах» OrganicLifeGmbH (RitterHandelsGmbH4, Німеччина) та РСН Трейд (Україна) | 2023 - 2024 | 15651,3 | 15651,3 | 15651,3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття перехрестя по вулицях Козацькій, Монастирській у м. Острог (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 10556,9 | 10556,914 | 10000,0 |
|  | Поточний середній ремонт дорожнього покриття вулиці Татарської у м. Острог  (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 - 2025 | 31527,7 | 31527,7 | 30000,0 |
|  | Поточний ремонт автомобільної дороги О181202 Хрінів - Бухарів - Могиляни - Вельбівне на ділянці км 17 + 810 - км 18 + 990 в с. Могиляни (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 - 2025 | 6494,3 | 6494,3 | 15000,0 |
|  | Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181201 Новомалин - Межиріч на ділянці 0 + 000 - км 3 + 700 (ділянка дороги с. Новомалин - хутір Люсин) (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 -   2025 | 20065,5 | 20065,5 | 10000,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Максима Кривоноса у м. Острозі  (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | - | - | 8000,0 |
|  | Реконструкція системи водопостачання та водовідведення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Острозька багатопрофільна лікарня»  (у т. ч. розроблення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1500,0 | - | 1500,0 |
|  | Поточний ремонт операційної у хірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства «Острозька багатопрофільна лікарня» (у т. ч. розроблення проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 1500,0 | - | 1500,0 |
|  | Реконструкція покрівлі будівлі клубу по вул. Центральній, 26-Б у с. Стадники  (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2023 -   2024 | 1603,2 | 1603,2 | 2600,0 |
|  | Реконструкція Будинку культури та облаштування в ньому кінозалу по проспекту Незалежності, 16-А у м. Острог | 2023 -   2024 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 |
|  | Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху приміщення Будинку культури по вул. Вигін, 1 у с. Межиріч | 2023 -   2024 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху приміщення Будинку культури по вул. Миру, 2 у с. Верхів | 2023 -   2024 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, благоустрій ділянки, підсилення конструкцій) Острозького ліцею № 1 по площі Освіти, 6-А у м. Острог (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2018 -   2024 | 19520,7 | 19220,7 | 19220,7 |
|  | Нове будівництво сховища з благоустроєм прилеглої території для обслуговування закладів освіти по площі Освіти, 6-А у м. Острог | 2024 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
|  | Капітальний ремонт приміщення навчально-виховного комплексу «Оженинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів (ліцей) - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) ім. Т.Г.Шевченка» (утеплення фасадів та горищного перекриття будівлі школи, благоустрій території) у с. Оженин  (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2023 -   2024 | 21228,7 | 6788,1 | 6788,1 |
|  | Встановлення сонячної електростанції на приміщення терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства «Острозька багатопрофільна лікарня» | 2023 -   2024 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
|  | Реалізація проєкту «Єдина громада - єдиний інформаційно-освітній простір»  (8 інформаційно-освітніх центрів у віддалених селах Острозької громади на базі публічних бібліотек та навчальних закладів) | 2023 -   2024 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 |
|  | Створення сучасного освітньо-культурного та розважального кінопростору на базі Межиріцького будинку культури | 2023 - 2024 | 380,3 | 380,3 | 380,3 |
|  | Йога - територія гармонії в Острозі - реабілітаційний проєкт на базі стадіону Національного університету «Острозька академія» | 2024 | 484,4 | 484,4 | 484,4 |
|  | Створення молодіжного центру Острозької міської територіальної громади | 2024 | 2325,0 | 2325,0 | 2325,0 |
|  | Облаштування укриття для учнів Острозького ліцею № 1 (заміна освітлення, придбання генератора) | 2023 -   2024 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | Реалізація проєкту «Вода, світло, безпека», що передбачає негайне реагування на відновлення об’єктів інфраструктури громади, щодо покращення функціонування водопостачання в умовах війни | 2024 | 1960,0 | 1960,0 | 1960,0 |
|  | Ріст економічної конкурентоспроможності громад через кластерні ініціативи» в рамках програми EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП | 2022 -   2024 | 1795,6 | 1795,6 | 1795,6 |
|  | Реконструкція приміщення комунального закладу «Центр культури, дозвілля і туризму» по проспекту Незалежності, 16-А у м. Острог | 2023 - 2025 | 38000,0 | 38000,0 | 38000,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Створення громадського концертного та виставкового простору для Острозької громади шляхом реновації актової зали та коридору Острозької школи мистецтв по вул. Незалежності, 24 у м. Острог | 2024 | 398,3 | 398,3 | 398,3 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Новородчиці (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 445,3 | 445,3 | 500,0 |
|  | Будівництво дитячо-юнацької спортивної школи по площі Освіти, 6 у м. Острог | 2023 - 2025 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Теремне (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 365,6 | 365,6 | 500,0 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Дерев’янче (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | 205,8 | 205,8 | 500,0 |
|  | Реконструкція мережі вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій у с. Новомалин (у т. ч. коригування проєктно-кошторисної документації) | 2024 | - | - | 500,0 |
|  | **Соснівська селищна територіальна громада** | | **7491,7** | **5797,8** | **4808,6** |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка у смт Соснове | 2024 | 1413,2 | 1413,2 | 424,0 |
|  | Реконструкція частини приміщень першого поверху будівлі селищної ради під ЦНАП по вул. Шевченка, 5 у смт Соснове | 2024 | 1318,7 | 225,0 | 225,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Колгоспної у смт Соснове | 2024 | 2661,2 | 2061,0 | 2061,0 |
|  | Капітальний ремонт будівлі пришкільного інтернату опорного закладу «Соснівський ліцей» (заміна системи опалення, санвузлів, внутрішнє опорядження приміщень та заміна вікон другого поверху) по вул. Шкільній, 43-Б у смт Соснове | 2024 | 2098,6 | 2098,6 | 2098,6 |
|  | **Шпанівська сільська територіальна громада** | | **1144339,6** | **794636,2** | **382613,7** |
|  | Будівництво універсальної спортивної зали спортивного комплексу комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» на території Шпанівської сільської ради (у районі вул. Макарова у м. Рівне) | 2018 -  2026 | 785586,6 | 442581,5 | 240000,0 |
|  | Будівництво льодової арени на території Шпанівської сільської ради (у районі вул. Макарова у м. Рівне) | 2021 -   2026 | 241079,0 | 235879,0 | 70000,0 |
|  | Нове будівництво приміщення дошкільного підрозділу Великоолексинського навчально-виховного комплексу «Школа-сад» по  вул. Шевченка, 1 у с. Великий Олексин | 2021 -   2026 | 90060,3 | 88562,0 | 45000,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Будинку культури по вул. Рівненській, 76-А у  с. Великий Житин | 2023 -   2024 | 3222,0 | 3222,0 | 3222,0 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Залізничної у с. Великий Олексин | 2023 -   2024 | 10391,3 | 10391,3 | 10391,3 |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги  С181522 (О181501) у с. Зозів | 2023 -   2024 | 14000,4 | 14000,4 | 14000,4 |