ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Рівненської районної державної адміністрації – начальника Рівненської районної військової адміністрації
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Рівненського району до осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 року та його проходження**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходів | Строквиконання | Відповідальніза виконання |
| 1. | Утворити штаби з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу територіальних громад Рівненського району до осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 року та його проходження, визначити відповідальних за підготовку господарських комплексів до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 року. | До01 липня 2025 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації; Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 2. | Забезпечити проведення ремонту, модернізації, реконструкції котелень та теплових мереж, гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробування обладнання котелень та теплових пунктів, заготівля палива для котелень.  | До01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, теплопостачальні підприємства, заклади соціальної сфери |
| 3. | Забезпечити об’єкти теплопостачання, водопостачання, водовідведення та соціальної сфери резервними та автономними джерелами живлення. | До01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад |
| 4. | Створити необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, устаткування, паливно-мастильних матеріалів для потреб підприємств теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, електро- та газопостачання, закладів соціальної сфери. | До01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства, енергопостачальні підприємства  |
| 5. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки. | До01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, теплопостачальні підприємства та об’єкти соціальної сфери |
| 6. | Утворити комісію та провести інвентаризацію житлових будинків з централізованою системою теплопостачання, у яких до теплопостачання підключено менше 50 відсотків квартир і розгляд можливості влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання таких будинків. | До01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, теплопостачальні підприємства |
| 7. | Забезпечити спрямування додаткових надходжень до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, визначених частиною першою статті 49 Закону України від 19.11.2024 № 4059-ІХ «Про Державний бюджет України на 2025 рік», на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, на підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення. | До31 грудня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 8. | Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних і каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах на інших об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. | До01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства району |
| 9. | Забезпечити проведення комплексної підготовки житлових будинків (проведення ревізії запірної, дренажної, повітря випускної і регулюючої арматури на теплових мережах та ремонту, відновлення, промивання внутрішньо- будинкових систем опалення, перевірки і прочищення димовентиляційних каналів, ліквідації заборгованості за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги).  | До 01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, підприємства обслуго-вування житлового фонду |
| 10. | Забезпечити оформлення та підписання паспортів та актів готовності об’єктів: закладів освіти; | До 01 вересня 2025 року | Відділ освіти, культури, спорту управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| закладів охорони здоров’я; | До 01 жовтня 2025 року | Відділ охорони здоров’я управління охорони здоров’я, освіти, культури, спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| житлових будинків. | До 01 жовтня 2025 року | Управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, підприємства з обслуговування житлового фонду |
| 11. | Забезпечити належне утримання та ефективну експлуатацію дорожньо-мостового господарства (завершити плановий ремонт доріг, забезпечити заготівлю протиожеледних матеріалів, підготувати спеціалізовану техніку, створити оперативно-виїзні бригади з цілодобового чергування та забезпечити роботу спеціалізованих машин і механізмів у зимовий період, створити запас необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу у разі виникнення складних погодних умов). | До01 жовтня2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 12. | Розробити та погодити з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативні плани спільних дій, спрямованих на ліквідацію можливих пошкоджень об’єктів енергетичної, газової інфраструктури, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок бойових дій. | До 01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, ПрАТ «Рівнеобленерго», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства  |
| 13. | Забезпечити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку і межах, визначених законодавством. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 14. | Забезпечити своєчасне фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 15. | Вжити заходів щодо зменшення заборгованості населення з оплати послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення електро- та газопостачання. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, підприємства теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства, ТОВ «РОЕК», Рівненська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»  |
| 16. | Вжити заходи для зниження рівня заборгованості теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 17. | Забезпечити встановлення та введення в експлуатацію когенераційних установок на теплопостачальних підприємствах, в закладах соціальної сфери та інших бюджетних установах і організаціях. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, теплопостачальні підприємства |
| 18. | Забезпечити встановлення сонячних електростанцій, гібридних інверторів та установок зберігання енергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, об’єктах соціальної сфери та житлових будинках. | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |
| 19. | Забезпечити контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025 – 2026 року у визначений строк. | До01 жовтня2025 року | Управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури райдержадміністрації;Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 20. | Забезпечити цілодобову роботу аварійно-диспетчерських служб та їх оперативного реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального сезону 2025 – 2026 року. | До завершен-ня осінньо-зимового періоду 2025 – 2026 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад |
| 21. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги приймати рішення щодо встановлення строків початку та закінчення опалювального сезону | Протягом опалю-вального сезону | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад  |

Начальник управління економічного

та агропромислового розвитку,

житлово-комунального господарства,

містобудування, архітектури

райдержадміністрації          Тетяна БРІКА